# SamusChat — desenvolvimento e validação em 14/10/2026

Regressão concluída às 14:28:29, horário de São Paulo. O conjunto foi preparado para publicação na branch feature/call-channels.

# Entregas

O celular USB passou a ser o destino padrão. O launcher seleciona o aparelho, encaminha a API, atualiza o APK preservando os dados e abre o app. Foram removidos 9,20 GiB de arquivos locais do emulador, mantendo SDK de compilação e ADB.

O Android recebeu renovação automática de sessão por até 30 dias após o login, com tokens criptografados e sem guardar a senha. Falhas temporárias de conexão preservam a sessão; sair da conta ou trocar a senha revoga a renovação.

O desktop permite escolher a entrada de microfone, testar seu nível e trocar de entrada durante a chamada. O áudio da transmissão passou a ser enviado e reproduzido pelo canal compatível com Android nas ligações individuais.

Contatos e conversas mostram o email. O relato de mensagens ausentes foi explicado pelo destinatário escolhido: as mensagens estavam persistidas em outra conversa. O usuário corrigiu a identificação do PC para a conta samus.

As transmissões receberam tela cheia nas duas versões. A captura Android acompanha a proporção real do display e as mudanças retrato/paisagem, incluindo Android 10. O espectador pode mostrar toda a imagem ou preencher a tela com corte de bordas.

# Resultado da regressão

Verificação | Resultado

API, Redis e PostgreSQL | 132 testes; zero falhas, erros ou ignorados

Android | 42 testes; builds debug/validation e lint aprovados

Chromium | 23 cenários em 49,2 s

Edge instalado | 23 cenários em 49,4 s

Celular USB | 50 ciclos / 200 toques; mesmo processo após o stress

Sessão no celular | Identidade restaurada após encerrar e reabrir o processo

Cobertura de linhas da API | 90,10% — 1.101 de 1.222 linhas

Lint Android | Zero erros / 16 avisos

Varredura estática | Zero candidatos a credenciais; senhas pessoais ausentes

Foram aprovadas 220 execuções de testes, além dos probes PowerShell e da navegação no aparelho. A cobertura foi recalculada usando um arquivo JaCoCo novo.

# Evidências

A navegação no moto g(7) play permaneceu responsiva após 200 toques, com o mesmo processo e sem crash detectado. A restauração do login foi confirmada por um dump novo da interface após encerrar e reabrir o app; o armazenamento permaneceu igual e continha tokens criptografados.

Os navegadores exercitaram tela cheia nativa, vídeo sintético alternando retrato/paisagem, preenchimento e retorno à chamada. O áudio foi verificado com tom sintético, transporte por RTCDataChannel, pacotes de 20 ms e limites de fila.

O relatório Word inclui capturas de fontes sintéticas dos testes do Edge. Elas não mostram jogos reais do aparelho nem comprovam qualidade acústica de microfones e alto-falantes físicos.

# Limites e continuidade

O aceite com jogo/vídeo real girando o aparelho e a avaliação acústica PC ↔ celular permanecem testes manuais. A rodada local não comprova login Google real, redes externas ou hospedagem em produção. O smoke da pilha de produção integra o workflow remoto acionado pelo push.

O celular pode ser desconectado após a rodada. No modo atual, a API depende do encaminhamento USB; desconectar interrompe essa conexão, preservando o login salvo. Para retomar, conectar o cabo e executar o launcher.

# Documentos

Relatório Word com imagens (SamusChat_Relatorio_2026-10-14.docx)

Regressão para publicação (REGRESSAO_PUBLICACAO_2026-10-14.md)

Evidência estruturada (evidence/regression-2026-10-14.json)

Sessão persistente (SESSAO_ANDROID.md)

Áudio entre PC e celular (REGRESSAO_AUDIO_PC_CELULAR_2026-10-14.md)

Mensagens e identificação das contas (REGRESSAO_MENSAGENS_PC_CELULAR_2026-10-14.md)

Tela cheia e rotação (TELA_CHEIA_ROTACAO_PC_ANDROID.md)

# Regressão antes da publicação — 14/10/2026

Resultado: APROVADO. Execução concluída às 14:28:29 (America/Sao_Paulo). Branch: feature/call-channels. Base anterior ao conjunto: 209c75a.

# Escopo

Destino Android por USB, sessão persistente, seleção de microfone, áudio de transmissão, identificação de contatos, tela cheia e captura adaptada à rotação. Fontes, scripts e relatórios relacionados integram o conjunto. Artigo e arquivos de LinkedIn ficaram fora da publicação. SDK, APKs, logs locais, dados de contas e chaves não integram o commit.

# Resultados

Verificação | Resultado

Maven verify e integração Redis/PostgreSQL | 132 testes aprovados; nenhum ignorado

Android | 42 testes aprovados; APK debug/validation e lint aprovados

Chromium | 23 cenários aprovados em 49,2 s

Edge instalado | 23 cenários aprovados em 49,4 s

Celular USB | 50 ciclos / 200 toques, 136,2 s, processo preservado

Fechar/reabrir Android | Identidade restaurada e armazenamento criptografado preservado

JaCoCo — linhas | 90,10% — 1.101 cobertas / 121 não cobertas

Lint Android | Zero erros / 16 avisos

Revisão de credenciais | Zero candidatos; senhas pessoais ausentes do conteúdo preparado

Total: 220 execuções de testes aprovadas, mais testes PowerShell e stress de navegação no aparelho.

# Execução

API: mvnw.cmd verify com RUN_REDIS_TESTS=true, REDIS_TEST_PORT=16379 e RUN_PG_MIGRATION_TESTS=true. Redis e PostgreSQL descartáveis nas portas 16379 e 15435. A cobertura foi recalculada após remover apenas o arquivo gerado target/jacoco.exec.

Android: testDebugUnitTest, assembleDebug, assembleValidation e lintDebug. Manifesto release gerado separadamente com URL HTTPS fictícia; não houve distribuição release.

Desktop: build TypeScript/Vite e Playwright completo, sequencialmente em Chromium e Edge. API H2 descartável na porta 18082 e navegador de testes em 5174.

USB: probes do launcher, seleção de aparelho e navegação com 50 ciclos. Restauração da identidade e preservação do armazenamento verificadas ao encerrar/reabrir o processo, exigindo um dump novo da interface.

Credenciais: revisão de arquivos preparados no Git. Sem candidatos na varredura e sem as senhas pessoais fornecidas na conversa.

# Ajustes do roteiro

A primeira invocação do Maven no PowerShell foi interrompida por um aviso normal do Mockito em stderr. A invocação foi corrigida e a rodada completa passou.

O roteiro de navegação foi atualizado para o rótulo atual de foto/GIF, esperar os painéis e tocar nos ancestrais clicáveis. O progresso normal do adb push também passou a ser tratado pelo código de saída. A rodada final passou por 50 ciclos e 200 toques.

# Evidências

A evidência JSON (evidence/regression-2026-10-14.json) contém totais, cobertura, resultados por suíte, checks de sessão, SHA-256 do APK e hashes das fontes testadas. Logs completos permanecem em logs/regression-2026-10-14-*.log, relatórios JUnit nas pastas de build e cobertura em chatapp-backend/target/site/jacoco/.

As imagens em docs/images/validacao-2026-10-14/ foram produzidas pelos testes do Edge com fontes sintéticas, sem contas reais na tela.

# Limites

Os cenários de navegador usam contas fictícias e fontes sintéticas. O teste de jogo/vídeo real girando o aparelho, a avaliação acústica da ligação física, OAuth Google e redes externas não foram declarados aprovados nesta rodada. O smoke da pilha de produção será verificado pelo workflow remoto acionado pelo push.

# Fonte horizontal em tela cheia nativa; vídeo sintético no teste do Edge.

Fonte sintética. Esta captura não mostra um jogo real do Android nem comprova qualidade acústica do áudio físico.

# Preenchimento remove faixas cortando bordas, sem esticar a imagem.

Fonte sintética. Esta captura não mostra um jogo real do Android nem comprova qualidade acústica do áudio físico.

# Retorno ao modo retrato preserva a proporção da fonte e a chamada.

Fonte sintética. Esta captura não mostra um jogo real do Android nem comprova qualidade acústica do áudio físico.